队友分担具体任务

AI杭州·超级智能体赛｜并行工作执行手册

当前一句话状态 核心 Runtime 已进入正式 Windows；完整 Offline Prompt Integration Candidate（C1D）已完成并通过 ChatGPT 总控审计。 当前主线交接点：等待/执行主 Codex 对 C1D 的独立审计；只有独立审计 PASS 后才允许正式 Windows Apply。 队友无需等待：UI、Mock数据、Demo Case、比赛展示材料现在即可并行推进。

重要路线修正 Dify 已退出最终比赛架构，不再作为后续必须平台。 最终真实技术路线：腾讯元器 ↔ Gateway / Tool Runtime ↔ 实验执行 / Evaluator / Decision Engine ↔ Demo/UI。

适用对象：团队成员、小林、小刘（如当前可投入）及后续临时协作者。

本文件的目的不是让所有人理解底层代码，而是让每个人今天就能拿到一块互不打架、能独立交付的工作。

# 一、先看全局：我们现在在哪个比赛阶段？

比赛视角下，我们已经跨过“想法—方案—协议—核心 Runtime”的前半程，正在完成“离线工程 → 正式工程 → 真实平台演示”的后半程。

| 阶段 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① 选题/需求定义 | 完成 | 从“给建议”改成“真实运行 + 对照实验 + 决策” |
| ② 产品架构/协议 | 完成 | ToolRequest、Final、Evidence、安全门已冻结 |
| ③ Runtime/状态机 | 完成 | 多轮 Tool Runtime、fail-closed 已实现并进入 Windows |
| ④ 正式 Windows Runtime | 完成 | 87-file Authority；全量回归曾 464/464 PASS |
| ⑤ Prompt Integration 离线闭环 | 完成 | C1A→C1B→C1C→C1D；总控审计 PASS |
| ⑥ C1D 主 Codex 独立审计 | 当前 | 这是现在的唯一核心交接点 |
| ⑦ Prompt Integration Windows Apply | 待办 | 独立审计 PASS 后才允许 |
| ⑧ 真实 Tool Adapter/Gateway | 待办 | 替代早期 Dify 设想 |
| ⑨ 腾讯元器真实联调 | 待办 | 真实请求、异常、超时、安全门 |
| ⑩ TEST-R3 / Tool LIVE | 待办 | 验证真实 Tool 链稳定可重复 |
| ⑪ Demo 技术冻结 | 待办 | 固定演示 Case、链路、兜底 |
| ⑫ 比赛交付/路演 | 待办 | UI、材料、演示、提交统一冻结 |

粗略完成度怎么看 核心技术底座：约 65%–70%。 比赛“现场可演示成品”：低于核心技术完成度，因为真实 Tool LIVE、Demo冻结、UI/展示材料仍需完成。 后面的工作量未必只有三成：last-mile 往往最容易出现环境与集成问题。

## 你的串行主线最终会走到哪里？

C1D独立审计 → Prompt Integration正式Windows Apply → 真实Tool Adapter/Gateway → hard network timeout等真实网络安全门 → 腾讯元器真实链路 → TEST-R3/Tool LIVE → Demo技术冻结。

到“Demo技术冻结”为止，你这条核心工程主线才真正从“可运行工程”升级为“比赛可演示技术底座”。

# 二、队友为什么现在就应该并行，而不是等主线？

并行原则 主工程正在解决“系统是否真的安全、能否真实运行”；UI支线解决“评委看到什么、用户怎么操作、结果怎么理解”。 两条线依赖关系很弱：UI的前70%左右可以用Mock JSON完成，真正后端接口冻结后只需替换Adapter。 队友不应围着Gateway、SHA256、Prompt Gate等待；这会浪费团队并行能力。

## 前后端隔离规则

前端暂时不要直接绑定 tc_、ta_、Tool round、Prompt版本等内部工程字段，而是只认稳定展示层 ViewModel。

| UI稳定字段 | 用途 | 当前可否Mock |
| --- | --- | --- |
| case_status | 当前Case状态：待运行/运行中/完成/失败/证据不足 | 可以 |
| candidate_solutions | 候选技术方案列表 | 可以 |
| experiment_progress | 实验/对照执行进度 | 可以 |
| metrics | 质量、成本、延迟、成功率等展示指标 | 可以 |
| evidence | 可展示的证据摘要/来源 | 可以 |
| decision | 做/不做/继续验证及理由 | 可以 |
| warnings | 风险、限制、数据不足、失败原因 | 可以 |

红线 不要接 Dify。 不要修改 Gateway / Runtime / Prompt / Authority。 不要把 Mock JSON 当成最终后端 Contract。 不要为了UI方便要求主工程暴露 tc_/ta_ 等内部安全实现。

# 三、建议并行分工总表

| 工作包 | 建议负责人 | 何时开始 | 核心交付 | 工具 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A｜UI/前端主线 | 小林优先主责 | 现在 | Figma→前端Demo→Mock Adapter→真API替换 | Figma、Codex、VS Code、Git/GitHub | 高 |
| B｜Demo Case/Mock数据 | 其他队友；小刘若可投入可优先 | 现在 | 3类Case、Mock JSON、状态数据 | ChatGPT、Codex、Word/JSON | 高 |
| C｜演示脚本/QA | 可由B角色兼任 | 现在 | 3/5分钟脚本、异常兜底、验收脚本 | ChatGPT、Word、浏览器 | 中 |
| D｜比赛展示资产 | 任一非主工程队友 | 现在 | 架构图、流程图、截图位、路演素材 | Figma/draw.io、Canva/PPT、ChatGPT | 中 |
| E｜真API接入 | 小林 + 主工程 | 等主线接口冻结 | 替换Mock Adapter，不改页面主逻辑 | Codex、VS Code | 后置 |

说明：这里按“角色/工作包”分工，不要求每个工作包都必须由不同人完成。人手少时可以兼任，但不要让非主工程队友去修改正式 Gateway/Runtime。

# 四、工作包 A｜UI / 前端 Demo（建议小林主责）

## A1. 本阶段目标

在后端真实接口尚未最终冻结的情况下，先做出“评委可点击、可理解、可演示”的完整前端流程。

所有动态结果先通过 Mock JSON / Mock Adapter 驱动。

页面层与后端内部安全字段解耦；将来只替换数据 Adapter。

## A2. 至少需要的页面

| 页面 | 必须展示 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1. 首页/项目入口 | 一句话价值、开始新Case、示例Case入口 | P0 |
| 2. 需求与约束输入 | 业务目标、数据/成本/延迟/合规约束 | P0 |
| 3. 候选方案 | 2–3个候选技术方案、关键差异、为何进入实验 | P0 |
| 4. 实验执行进度 | 当前步骤、AI方案/Baseline、运行状态、异常状态 | P0 |
| 5. 对照结果 | 质量/成本/延迟/稳定性等指标卡和图表 | P0 |
| 6. Evidence | 关键证据摘要、来源、成功/失败/不足 | P0 |
| 7. Decision | 建议做/不做/继续验证；理由、风险、下一步 | P0 |
| 8. 错误/证据不足 | 网络失败、Tool失败、Evidence不足、安全阻断 | P1 |

## A3. UI设计建议

不要做成“聊天机器人皮肤”；重点是“实验控制台 + 决策报告”。

让评委一眼看到：需求 → 候选 → 真运行/对照 → 指标 → Evidence → 决策。

运行过程有清晰状态，不要让用户面对后端日志。

最终决策页应能直接截图进比赛PPT。

可复制提示词 A｜给 Codex：生成第一版前端 Demo

任务：为“AI POC验证与技术决策智能体”生成一个可本地运行的比赛前端Demo。 目标：不是聊天机器人，而是一个“实验控制台 + 技术决策报告”产品。 当前后端尚未冻结最终API，因此必须采用 Mock JSON + 独立数据Adapter，不得写死后端内部字段。 必须包含页面： 1. 首页/新建Case 2. 需求与约束输入 3. 候选方案 4. 实验执行进度 5. AI方案 vs Baseline 对照结果 6. Evidence 7. 最终 Decision 8. 失败/证据不足状态 前端稳定ViewModel只使用：case_status、candidate_solutions、experiment_progress、metrics、evidence、decision、warnings。 禁止： - 接Dify - 直接依赖tc_、ta_、Prompt版本、Tool round等内部字段 - 真实调用当前未冻结后端 - 修改任何主工程Gateway/Runtime文件 要求： - 先说明目录结构和页面路由 - 再生成代码 - Mock数据放在独立目录 - API访问封装为独立adapter，未来可以把MockAdapter替换为RealApiAdapter - 页面必须适合比赛现场演示，信息密度高但清晰 - 提供README，写明启动方式、Mock/Real切换位置、未完成项 输出：可运行代码 + README + Mock JSON + 页面截图建议。

难度评级：🌟🌟🌟🌟

可复制提示词 B｜给 ChatGPT：做 UI/UX 终审

请作为企业AI产品负责人 + 比赛评委，对当前“AI POC验证与技术决策智能体”前端做严格UI/UX终审。 核心产品链：需求与约束 → 候选技术方案 → 实际运行/对照实验 → 质量评估 → Evidence → 技术决策。 请检查： 1. 评委是否能在30秒内理解产品价值； 2. 页面是否过度像聊天机器人； 3. 实验运行状态是否直观； 4. AI vs Baseline对照是否足够突出； 5. Evidence与Decision是否建立可信感； 6. 错误/证据不足是否有产品化表达； 7. 哪些信息应该删除，哪些需要增强； 8. 给出按P0/P1/P2排序的修改清单。 不要改后端架构，不要引入Dify，不要建议UI直接依赖内部Runtime字段。

难度评级：🌟🌟🌟

# 五、工作包 B｜Demo Case + Mock 数据（可由其他队友主责）

## B1. 必须准备的 3 类 Case

| Case | 目的 | 结果方向 | 为什么比赛需要 |
| --- | --- | --- | --- |
| Case S｜成功型 | 证明系统不是只会分析，而是真能跑实验 | AI方案明显优于Baseline → 建议做 | 最好演示，建立“能工作”的第一印象 |
| Case N｜否决型 | 证明系统不会一味推荐AI | AI不占优/成本过高 → 建议不做 | 体现决策价值和客观性 |
| Case U｜不确定型 | 证明Evidence不足时会克制 | 继续验证/补数据 | 体现安全、可信、不会乱下结论 |

## B2. 每个 Mock Case 至少包含

需求文本与业务约束

2–3个候选方案

Baseline描述

实验进度节点

每个方案的质量/成本/延迟/稳定性指标

Evidence条目

warnings/失败原因

最终decision与理由

UI各页面需要的字段值

可复制提示词 C｜给 Codex/ChatGPT：生成 Mock 数据包

任务：为“AI POC验证与技术决策智能体”生成比赛前端使用的Mock数据包。 请生成3个Case： S：AI方案明显优于Baseline，最终建议“做”； N：AI方案优势不足或成本/风险过高，最终建议“不做”； U：Evidence不足，最终建议“继续验证”。 所有Case统一输出稳定ViewModel字段： case_status candidate_solutions experiment_progress metrics evidence decision warnings 要求： - 数据必须前后逻辑一致； - 不要出现真实Secret、真实客户隐私； - 不要使用tc_、ta_等内部Runtime字段作为前端依赖； - 每个Case都包含正常状态、运行状态和至少一个异常/边界状态； - 指标值要适合UI图表展示； - Evidence必须能够解释最终Decision； - 输出3个独立JSON文件 + 1份字段说明README。

难度评级：🌟🌟🌟

# 六、工作包 C｜Demo 脚本 + QA（可与B兼任）

## C1. 演示脚本必须有两个版本

| 版本 | 建议结构 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 3分钟快演示 | 痛点30s → 输入20s → 实验过程40s → 对照结果40s → Decision30s → 亮点20s | 初赛/时间紧 |
| 5分钟完整演示 | 痛点 → 产品 → Case → 实验 → Evidence → Decision → 安全/异常 → 架构与价值 | 正式路演/评委追问前 |

## C2. QA 必测状态

正常一次完成

运行中刷新/等待

单个实验失败

Tool失败后还能得到Final

Evidence不足

安全阻断

Mock数据缺字段时UI不崩

长文本/空文本/极端数字

屏幕缩放和投影可读性

可复制提示词 D｜给 ChatGPT：生成比赛 Demo 脚本

你现在是AI智能体比赛的产品演示导演。 项目：AI POC验证与技术决策智能体。核心不是“给POC建议”，而是：需求与约束 → 候选方案 → 实际运行/对照实验 → 质量评估 → Evidence → 决策。 请基于一个成功型Case，输出： 1. 3分钟演示脚本； 2. 5分钟演示脚本； 3. 每一步应该点击哪个页面/按钮； 4. 演示者每一步说什么； 5. 屏幕上最需要让评委看到的数字； 6. 如果真实后端临时失败，如何切到预置Demo而不显得造假； 7. 评委可能追问的10个问题及简洁回答。 要求：不提Dify；不要把技术细节如SHA、tc_、ta_塞进路演主叙事；重点讲“真实实验”和“证据化决策”。

难度评级：🌟🌟🌟

# 七、工作包 D｜比赛展示资产

## D1. 现在就能做的展示资产

| 资产 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 一张产品总流程图 | 需求→候选→运行→对照→Evidence→Decision | P0 |
| 一张系统架构图 | 前端→Gateway→Tool/实验→Evaluator→Decision Engine | P0 |
| 一张并行开发图 | 主工程线 vs UI/比赛线 | P1 |
| 3张关键页面截图位 | 输入、对照结果、最终Decision | P0 |
| 一张“为什么不是普通聊天机器人”对比图 | 只给建议 vs 真运行/真对照/真证据 | P0 |
| FAQ清单 | 安全、成本、Tool失败、Evidence、可扩展性 | P1 |

可复制提示词 E｜给 ChatGPT/Codex：生成比赛架构图文案与页面文案

请为“AI POC验证与技术决策智能体”整理比赛展示用文案。 要求输出： A. 一张产品总流程图的节点文字； B. 一张系统架构图的节点文字； C. 首页一句话价值主张（3个版本）； D. 对照结果页标题/说明； E. Evidence页说明； F. Decision页说明； G. “我们和普通AI咨询/聊天机器人有什么不同”的四列对比。 核心事实：系统不是只告诉用户如何做POC，而是对候选技术方案进行实际运行/对照，再基于质量、成本、延迟、风险和Evidence形成决策。 不要提Dify；不要在面向评委的主文案里展示SHA、Prompt Gate、tc_/ta_等内部工程术语。

难度评级：🌟🌟

# 八、前端临时稳定契约：UI ViewModel v0（用于 Mock 阶段）

这是“展示层临时契约”，不是后端正式 API Contract。它的意义是让 UI 先完成，而不是冻结后端。后续真 API 到来时通过 Adapter 映射。

{ "case_status": "completed", "candidate_solutions": [ {"id":"A","name":"方案A","summary":"...","status":"completed"}, {"id":"B","name":"Baseline","summary":"...","status":"completed"} ], "experiment_progress": [ {"step":"需求解析","status":"done"}, {"step":"对照实验","status":"done"}, {"step":"评估与决策","status":"done"} ], "metrics": { "quality": [{"solution":"A","value":0.86},{"solution":"B","value":0.71}], "latency_ms": [{"solution":"A","value":820},{"solution":"B","value":420}], "cost_index": [{"solution":"A","value":1.4},{"solution":"B","value":1.0}] }, "evidence": [ {"title":"质量提升","summary":"A在核心任务上明显优于Baseline","level":"strong"} ], "decision": { "result":"继续推进", "summary":"质量收益能够覆盖新增成本，但仍需上线前压测。" }, "warnings": [] }

后续原则：RealApiAdapter 负责把真实后端返回映射成这个展示模型；如果真实 API 字段变化，优先改 Adapter，不优先重写页面。

# 九、协作目录、Git 与交付规则

## 建议并行目录

frontend/：前端代码

frontend/mock/：Mock JSON

frontend/adapters/：MockAdapter / Future RealApiAdapter

demo_cases/：3类Case与说明

demo_scripts/：3分钟/5分钟演示脚本

presentation_assets/：架构图、页面截图、图标、路演素材

docs/team_handoffs/：队友交接说明

## Git 规则

队友尽量在独立分支开发，不直接改主工程核心分支。

前端提交不要顺手格式化/重写后端Python文件。

Mock数据和前端代码可以独立PR。

真API接入前，由总控先冻结接口/Adapter边界。

任何需要修改Gateway/Runtime/Prompt的需求，先回总控，不由UI侧直接改。

# 十、各工作包验收标准

| 工作包 | 可以交付的标准 | 不通过的典型情况 |
| --- | --- | --- |
| A UI/前端 | 本地一键启动；8类页面/状态可走通；Mock/Real Adapter分离；投屏可读 | 页面依赖后端内部字段；必须等后端才能运行；像普通聊天框 |
| B Mock Case | 3类Case逻辑完整；Evidence能解释Decision；JSON字段一致 | 数据互相矛盾；只有成功Case；没有失败/证据不足状态 |
| C Demo/QA | 3分钟和5分钟脚本；操作步骤明确；有故障兜底；QA清单可复测 | 只写口号；没有点击路径；失败时只能临场发挥 |
| D 展示资产 | 流程图/架构图/截图位/对比图可直接进入PPT | 过多内部工程术语；仍出现Dify；价值主线不清晰 |

# 十一、今天就可以开工的任务卡

Task A｜小林优先 先做Figma低保真：7个主页面 + 3种异常状态。 通过后让Codex生成前端骨架和Mock Adapter。 不要等真API；不要接Dify；不要碰Gateway。

Task B｜其他队友/小刘若可投入 做3个Demo Case（成功/否决/继续验证）和对应Mock JSON。 同步准备每个Case的Evidence与Decision文案。 交付时让小林可以直接导入Mock数据。

Task C｜任一队友 做3分钟/5分钟Demo脚本、QA清单、比赛架构图。 当UI第一版出来后立即开始截屏与路演材料占位。

# 十二、什么时候重新汇合主线？

UI支线可以独立推进，直到“Mock Demo 基本完整”。真正需要主线输入的只有最后一段：真实 API / Tool LIVE 冻结后，将 MockAdapter 替换为 RealApiAdapter。

| 汇合点 | 主线提供 | 队友做什么 |
| --- | --- | --- |
| 接口冻结前 | 无须等待 | 继续Mock UI / Case / Demo |
| 真实API字段可用 | 稳定的展示层映射说明 | 实现RealApiAdapter |
| Tool LIVE通过 | 可复现真实Case | 把Mock Case之一替换为真实Case |
| Demo冻结 | 最终链路与兜底方案 | 统一页面、脚本、截图、PPT |

最终团队目标 不是“后端做完了、前端再开始”，而是两条线同时到达 Demo Freeze。 主线负责真实性与可靠性；队友线负责可理解性与比赛表达；最后在稳定 Adapter 层汇合。

# 附录｜队友交付前自查清单

□ 没有使用 Dify 作为最终方案。

□ 没有修改 Gateway / Runtime / Prompt / Authority。

□ Mock数据与真实API通过Adapter隔离。

□ 页面不是单纯聊天框。

□ AI vs Baseline 对照足够直观。

□ Evidence 能解释 Decision。

□ 至少有失败/证据不足状态。

□ 投影/笔记本常见分辨率可读。

□ README写清启动方式。

□ 新队友拿到仓库可以在10分钟内理解并运行。